מסמך STP

****

סקירה כללית

לו'ז

| תאריך | מטלה |
| --- | --- |
| 06.04.25 - 09.04.25 | כתיבת STP |
| 20.04.25 - 4.05.25 | כתיבת STD |
| 07.05.25 - 28.05.25 | סבב בדיקות ראשון |
| 01.06.25 - 18.06.25 | סבב בדיקות שני |
| 22.06.25 - 25.06.25 | כתיבת Demo \ STR |
| 29.06.25 | תאריך הגשה |

1.תיאור המערכת-

מערכת למכירה ורכישת מוצרים לקהל הרחב.

2.מטרת הבדיקות-

לוודא שהפונקציות באתר עובדות כמו שצריך:

רכישה

פרסום

הרשמה

התחברות

חיפוש

3.תוצאה נדרשת-

שהמשתמשים באתר יוכלו לפרסם לקנות ולמכור מוצרים.

4.סביבת הבדיקות-

דפדפנים:

כרום

אדג'

ספארי

פיירפוקס

אופרה

מערכות הפעלה:

מאק (Mac)

ווינדוס (Win)

5.כלי בדיקה-

Postman

DevTools

פורמט פתיחת באגים

6.קריטריונים כניסה של הבדיקות-

משתמשים שונים (רשום\אורח) התחברות למערכת

חיבור אינטרנטי

דפדפן

מחשבים ניידים.



7.קריטריונים יציאה של הבדיקות-

מציאת כל הבאגים הקריטיים

שהפונקציות\פיצ'רים המרכזים עובדים

בדיקות העשן עברו בהצלחה

מספר הבאגים שמצאנו לא יהיה גדול מ:

מינורי - 40

בינוני - 30

חמור - 10

קריטי - 0

כיסוי בדיקות המערכת יעלה מעל 90%

8.פירוט הבדיקות על פי רמות בדיקה-

System Testing

Smoke Testing

Sanity Testing

Regression Testing

9.חלוקת הבדיקות לסוגים-

GUI

פונקציונליות (חיובי\שלילי)

בדיקת קצה

ביצועים

תאימות (Mac, Win)

נגישות

( Interface (payment method

שימושיות

10.בדיקות שלא נבצע-

אבטחה

עומסים

התאוששות

צוות בדיקות-

| שם | תפקיד | דפדפן | מערכת הפעלה |
| --- | --- | --- | --- |
| אריאל ברנטור | מנהל צוות בודקים | אופרה | Windows 11 |
| אלחנן מילוא | בודק ג'וניור | כרום | Windows 11 |
| ריא אבו ריא | בודקת בכירה | ספארי | Mac |
| שירה דואני | בודקת סניור | כרום | Windows 11 |
| עוז רוזנברג | סקראם מנג'ר | אדג' | Windows 11 |



11.מסמכים-

www.Yad2.co.il

גרסה 5.0.10

12.ציוד נדרש לבדיקות-

מחשב נייד לכל בודק

אינטרנט מהיר

13.ניהול תקלות-

תיעוד תקלות בעזרת: Google Sheets

* https://docs.google.com/document/d/1ZV-Kaz32Em6lj-cgrfDp33OZHWHXTT1AKSQpqZHd5vw/edit?usp=sharing

-רמות החומרה האפשריות:

| רמת תקלה | אפיון התקלה |
| --- | --- |
| מינורי (Minor) | תקלות קלות שההשפעה שלהן מינימלית על המערכת או על חביית המשתמש, לרוב תקלות שניתן לחיות איתן.  לדוגמא : בעיות בתצוגה GUI |
| בינוני (Medium) | תקלה שמפחיתה את איכות השימוש במערכת אך לא משפיעה ישירות על פונקציות חיוניות |
| חמור (Major) | תקלה אשר מפחיתה את הפונקציונליות של המערכת בצורה משמעותית, אך לא מונעת את השימוש בה לגמרי  דוגמא :  פונקציה חשובה במערכת לא פועלת כמצופה   * בעיות שליחת מיילים * חישוב לא נכון * הדפסה * בלוקר |
| קריטי (Critical) | תקלה הגורמת לקריסה של המערכת או מהמשתמש להשתמש במערכת לחלוטין  דוגמא :  שגיאה חמורה במערכת הזמינה רק דרך רשתות כגון אתר אינטרנט |



14.ניהול סיכונים-

ימי מחלה

מילואים

האתר יקרוס

תשתית אינטרנט תיפול

וירוס במחשב

חופשה לא צפויה

אירוע משפחתי

(כח עליון)

15. טכניקות בדיקה-

בדיקות חקר (Monkey Test)

* נבצע אחת לשיעור Test Review

